| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỖ TRỢ ĐIỀU PHỐI CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI MIỀN TRUNG DỰA TRÊN AI NLP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Lê Thị Minh Nguyện

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Họ tên SV1: Trần Anh Duy	MSSV: 23DH110527	Lớp: PM2301

Họ tên SV2:	MSSV:	Lớp:

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

| STT | NGÀY | NỘI DUNG THỰC HIỆN | XÁC NHẬN CỦA GVHD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15/04/2026 | Nhận đề tài, trao đổi với GVHD về hướng nghiên cứu. Khảo sát hiện trạng công tác cứu trợ lũ lụt tại miền Trung, xác định vấn đề cần giải quyết và phạm vi đề tài. |  |
|  | 22/04/2026 | Nghiên cứu tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt và đặc điểm phương ngữ miền Trung. Khảo sát công nghệ: Flutter, Node.js/Express, PostgreSQL/PostGIS, mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini). |  |
|  | 29/04/2026 | Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định tác nhân và các use case chính (gửi SOS, nhận nhiệm vụ, điều phối, quản trị). Vẽ sơ đồ use case tổng quát. |  |
|  | 06/05/2026 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD trên PostgreSQL + PostGIS) và kiến trúc hệ thống 3 thành phần: ứng dụng di động – máy chủ backend – web quản trị. |  |
|  | 13/05/2026 | Đặc tả chi tiết use case; vẽ sơ đồ tuần tự và sơ đồ hoạt động cho các chức năng chính của hệ thống. |  |
|  | 20/05/2026 | Xây dựng nền tảng backend: đăng ký/đăng nhập bằng OTP, xác minh danh tính (eKYC), khung API và kết nối cơ sở dữ liệu. |  |
|  | 27/05/2026 | Xây dựng module chuẩn hóa phương ngữ: từ điển khoảng 26.000 mục, thuật toán khớp cụm tham lam (cụm 3–2–1 từ). |  |
|  | 03/06/2026 | Xây dựng module phân loại mức độ khẩn cấp: kết hợp nhánh luật (dò từ khóa, xử lý phủ định) với mô hình ngôn ngữ Gemini. |  |
|  | 10/06/2026 | Xây dựng module điều phối cứu trợ: phát ca SOS đến tình nguyện viên, theo dõi trạng thái ca trên bản đồ thời gian thực. |  |
|  | 20/06/2026 | Phát triển ứng dụng di động phía Nạn nhân: gửi yêu cầu SOS bằng văn bản/giọng nói, đính kèm vị trí, theo dõi trạng thái cứu hộ. |  |
|  | 30/06/2026 | Phát triển ứng dụng di động phía Tình nguyện viên: tiếp nhận nhiệm vụ, bản đồ chỉ đường, cập nhật tiến trình cứu hộ. |  |
|  | 10/07/2026 | Tích hợp bản đồ VietMap: hiển thị bản đồ, tìm kiếm địa chỉ, tính tuyến đường và thời gian đến (ETA) thực tế. |  |
|  | 20/07/2026 | Xây dựng web quản trị (React): quản lý ca SOS, quản lý tình nguyện viên, bản đồ điều phối trực tiếp. |  |
|  | 30/07/2026 | Kiểm thử hệ thống: xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử cho chuẩn hóa và phân loại, đo độ chính xác, sửa lỗi và tinh chỉnh. |  |
|  | 09/08/2026 | Hoàn thiện báo cáo khóa luận, chỉnh sửa theo góp ý của GVHD, rà soát sơ đồ và bố cục. In báo cáo. |  |

NHẬN XÉT CHUNG:

KẾT LUẬN:

Đạt yêu cầu. Đồng ý cho sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Chưa đạt yêu cầu. Không đồng ý cho sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

|  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2026 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) Lê Thị Minh Nguyện |
| --- | --- |