| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng nền tảng hỗ trợ điều phối cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung dựa trên AI NLP.

- Giảng viên hướng dẫn:

- Họ và Tên: Lê Thị Minh Nguyện

- Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ

- Số điện thoại: 0903103335	Email: nguyenltm@huflit.edu.vn

- Đơn vị công tác: Khoa CNTT – Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

- Sinh viên thực hiện:

- Sinh viên 1:

- Họ và Tên: Trần Anh Duy

- MSSV: 23DH110527	Lớp: PM2301

- Số điện thoại: 0346345240	Email: duyhsne@gmail.com

- Lý do chọn đề tài

Trong bão lũ tại Miền Trung, hạ tầng viễn thông thường xuyên bị tê liệt khiến các phương thức kêu cứu truyền thống kém hiệu quả và khó xác định tọa độ. Đồng thời, công tác điều phối cứu hộ tại địa phương hiện vẫn chủ yếu làm thủ công, thiếu bản đồ tập trung. Nhằm giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất xây dựng một nền tảng cứu trợ thông minh: ứng dụng AI NLP để phân loại khẩn cấp tự động, dùng PostGIS để quản lý phân luồng không gian, và đặc biệt tích hợp kiến trúc Kháng lỗi (Offline Fallback) giúp hệ thống vẫn duy trì hoạt động hiệu quả ngay cả khi mất kết nối Internet.

- Mục tiêu đề tài

5.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành công một hệ thống phần mềm (Bao gồm Ứng dụng Di động và Trang quản trị Web) hỗ trợ số hóa, phân loại tự động và điều phối các ca kêu cứu (SOS) thời gian thực dựa trên vị trí địa lý, đặc biệt tối ưu cho môi trường mạng viễn thông thiếu ổn định.

5.2.  Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng luồng tiếp nhận SOS đa phương thức (Text/Audio/GPS) có khả năng dự phòng ngoại tuyến (Offline-first) khi rớt mạng.

- Tích hợp thành công API LLM (Google Gemini) để trích xuất thực thể và phân loại mức độ khẩn cấp (1 đến 5) từ ngôn ngữ tự nhiên.

- Ứng dụng PostGIS để xây dựng thuật toán quét bán kính (Radar) và gộp cụm (Clustering) các ca sự cố trên bản đồ.

- Xây dựng luồng giao tiếp thời gian thực (Text Chat & Báo cáo rủi ro) tối ưu băng thông giữa người bị nạn và người ứng cứu.

- Cung cấp màn hình giám sát (Dashboard) cho Ban điều phối để can thiệp các "điểm mù" cứu hộ.

- Phạm vi đề tài

6.1.  Phạm vi nghiệp vụ Hệ thống tập trung vào:

- Tiếp nhận và xử lý tín hiệu khẩn cấp: Cung cấp luồng phát tín hiệu SOS ẩn danh đa phương thức (GPS, Ghi âm, Văn bản) kèm theo cơ chế dự phòng ngoại tuyến (Offline Queue) để lưu trữ và gửi bù dữ liệu khi khu vực bị mất sóng viễn thông.

- Xác thực và phân quyền: Quản lý quy trình định danh khắt khe (eKYC) dành riêng cho Lực lượng cứu hộ chuyên trách, đảm bảo hệ thống chỉ giao việc cho những người có đủ năng lực và an toàn pháp lý.

- Điều phối và phân tích không gian: Ứng dụng AI NLP để phân tích ngữ cảnh và phân loại mức độ khẩn cấp (Mức 1-5); kết hợp thuật toán không gian để tự động gộp cụm sự cố (Clustering) và phát sóng cảnh báo theo bán kính (Radar).

- Giám sát và giao tiếp hiện trường: Cung cấp bản đồ tổng chỉ huy (Dashboard) cho Admin để can thiệp ngoại tuyến; hỗ trợ giao tiếp Text Chat thời gian thực (tối ưu băng thông) giữa Lực lượng cứu hộ và Nạn nhân

6.2.  Phạm vi kỹ thuật

- Frontend: Ứng dụng di động (dành cho Nạn nhân & Cứu hộ) và Giao diện Web Admin (dành cho Ban điều phối) được phát triển bằng framework Flutter.

- Backend: Sử dụng Node.js (Express) kết hợp thư viện Socket.io để tối ưu xử lý bất đồng bộ, định tuyến API và duy trì kết nối thời gian thực (Real-time).

- Cơ sở dữ liệu:

  - PostgreSQL + PostGIS Extension: Lưu trữ dữ liệu quan hệ (Người dùng, Ca SOS) và xử lý các phép toán không gian phức tạp (đo khoảng cách, gom cụm)

  - SQLite: Lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị di động để phục vụ cơ chế Hàng đợi ngoại tuyến (Offline-first).

- AI & API Tích hợp:

  - Firebase Cloud Messaging (FCM) để đẩy thông báo hỏa tốc (Push Notification).

  - API Google Gemini để xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) phân tích tin kêu cứu

  - API OpenStreetMap/Leaflet để kết xuất bản đồ số

- Đối tượng và dữ liệu nghiên cứu

- Đối tượng người dùng cuối: Nạn nhân (hoạt động ẩn danh), Lực lượng ứng cứu (đã qua kiểm duyệt eKYC) trên nền tảng di động, và Ban điều phối (Admin) trên nền tảng Web.

- Dữ liệu đầu vào (Input Data):

  - Dữ liệu không gian (Tọa độ GPS có độ sai số do thời tiết)

  - Dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên (Đoạn text hoặc file ghi âm ngắn mô tả tình trạng khẩn cấp).

  - Dữ liệu hình ảnh (CCCD/Giấy tờ chứng nhận chuyên môn để phục vụ xét duyệt Lực lượng cứu hộ).

- Dữ liệu vận hành (System Data): Lịch sử trạng thái các ca SOS (Đang chờ, Đang tiếp cận, Đã giải quyết), dữ liệu cụm không gian (Geospatial Clusters) và thời gian phản hồi (Response time) được tạo ra trong suốt quá trình điều phối.

- Nội dung thực hiện (theo từng giai đoạn)

- Giai đoạn 1: Khảo sát & Phân tích thiết kế hệ thống

  - Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế Use-case, Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).

  - Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema) tích hợp các trường hình học của PostGIS.

- Giai đoạn 2: Xây dựng Backend & Tích hợp AI

  - Khởi tạo Server Node.js, viết các hàm truy vấn không gian (ST_DWithin, ST_ClusterDBSCAN) .

  - Tích hợp Google Gemini API, thiết kế Prompt Engineering phân tích ngữ cảnh SOS và viết thuật toán Fallback Regex.

- Giai đoạn 3: Phát triển Ứng dụng Mobile Frontend

  - Xây dựng UI/UX cho App (Luồng Nạn nhân và Luồng Tình nguyện viên).

  - Lập trình tính năng Kháng lỗi (Đo Ping mạng, xử lý Offline Queue với SQLite nội bộ). Tích hợp FCM nhận thông báo..

- Giai đoạn 4: Xây dựng Web Dashboard & Kết nối Real-time

  - Xây dựng giao diện Admin, tích hợp bản đồ số (Mapbox/Leaflet).

  - Triển khai hệ thống kênh Chat và cập nhật vị trí thời gian thực qua Socket.io.

- Giai đoạn 5: Kiểm thử và Viết Báo cáo

  - Kiểm thử các kịch bản chịu lỗi (Tắt Wifi/4G, nghẽn mạng). Đánh giá thời gian phản hồi.

  - Hoàn thiện báo cáo Khóa luận Tốt nghiệp..

- Kết quả dự kiến

- Mã nguồn hoàn thiện của hệ thống (Backend, Mobile App, Web Admin) chạy ổn định trên môi trường kiểm thử.

- Đảm bảo tính năng AI phân loại chính xác và cơ chế lưu trữ ngoại tuyến hoạt động đúng luồng.

- Báo cáo Khóa luận trình bày chi tiết về kiến trúc và các giải pháp đã áp dụng.

- Hướng phát triển

- Nghiên cứu tự động hóa luồng đóng ca (Auto-Resolve) bằng hàng đợi Job Scheduler và thuật toán đối chiếu GPS liên tục (Geo-fencing).

- Nâng cấp hạ tầng giao tiếp tích hợp cuộc gọi thoại (Voice-over-IP) khi chất lượng viễn thông vùng lũ được nâng cấp trong tương lai.

- Kết nối API với các trạm quan trắc thủy văn để đưa ra cảnh báo xả lũ tự động trên bản đồ.

- Yêu cầu đối với sinh viên

- Nắm vững kiến thức về Lập trình Hướng đối tượng (OOP) và Thiết kế Hệ thống.

- Có khả năng lập trình ứng dụng di động đa nền tảng (Flutter/Dart).

- Có kinh nghiệm xây dựng RESTful API với Node.js và quản trị CSDL quan hệ (PostgreSQL)..

- Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, chủ động tìm hiểu các công nghệ mới (LLM APIs, WebSockets, GIS).

- Tài liệu và công cụ sử dụng

- Frontend: Flutter Framework (Dart), Mapbox GL JS.

- Backend: Node.js (Express framework), Socket.io.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL kết hợp Extention PostGIS, SQLite (Local Mobile Storage)

- Dịch vụ Đám mây & AI: Google Gemini API (NLP Classification), Firebase Cloud Messaging (Push Notifications).

- Công cụ quản lý: Git/GitHub, Visual Studio Code, Postman.

| Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) |  | Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |
| Lê Thị Minh Nguyện |  | Trần Anh Duy |